### АДМИНИСТРАЦИЯ

## СРЕДНЕЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№    6                                                                                                    от  26  марта   2018  года

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Среднецарицынского

сельского поселения в 2018 году

В целях предотвращения  и снижения воздействия паводка, ущерба населению и объектам жилищного фонда сельского поселения, своевременного принятия  оперативных мер в период паводковой ситуации 2018 года:

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2018 года, согласно приложению № 2.

3. Ввести в действие план основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2018 года.

4. Организовать сбор и обобщение информационных материалов в области  защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод.

5. Создать необходимый запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления.

6. При угрозе осложнений паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой и оказание помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

7. Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов.

8. Ответственной  за выполнение плана основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2018 года  назначить специалиста 1 категории  администрации Среднецарицынского сельского поселения Н.А. Федотову.

9. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.О. Главы Среднецарицынского

сельского поселения:             _______________ /Е.П. Калинина/

Приложение № 1

к постановлению И.О. Главы

Среднецарицынского сельского поселения

№  6  от  26.03.2018 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Среднецарицынского сельского поселения

Председатель комиссии:

Е.П. Калинина  –  И.О. Главы   Среднецарицынского сельского поселения.

Члены комиссии:

1. Н.А. Федотова - специалист 1 категории администрации Среднецарицынского    сельского поселения;

2. А.С. Корнев – водитель администрации Среднецарицынского  сельского поселения;

3.  В.И. Арламова  – председатель ТОС «Фомихинский»;

4.  О.М. Тянтова  -  председатель ОНТ «Царицынское».

Приложение № 2

к постановлению И.О. Главы

Среднецарицынского сельского поселения

№ 6 от 26.03.2018 г.

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Среднецарицынском сельском поселении на 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов, скота, подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2018 года. | До 01.04.2018 г. | Специалист 1 категории администрации Н.А. Федотова |
| 2. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете сельского поселения. | До 01.04.2018 г. | Ведущий специалист администрации, бухгалтер Е.А. Прилашкевич |
| 3. | Провести инструктаж с жителями сельского поселения по действиям при наводнениях, в т.ч. с жителями, проживающими в непосредственной близости от предполагаемого затопления. | До 01.04.2018 г. | Специалист 1 категории администрации Н.А. Федотова |
| 4. | Провести проверку состояния плотин через речку, о результатах доложить в ЕДДС Серафимовичского района. | До 01.04.2018 г. | Специалист 1 категории администрации Н.А. Федотова |
| 5. | Организовать выставление временных водомерных постов: - 1 пост в х. Фомихинском у домовладения М.А. Урасова; - 2 пост в х. Среднецарицынском, (у плотины за речку); - 3 пост в х. Коротовском (у железного моста за речку). | До 01.04.2018 г. | Г.Е. Чеснаков, житель х. Фомихинского В.В. Мирошниченко, житель х. Среднецарицынского А.Н. Арестов, житель х. Среднецарицынского |
| 6. | Докладывать Главе поселения ситуацию об уровне воды на подтопляемой территории. | Ежедневно, в период прохождения паводка | Специалист 1 категории администрации Н.А. Федотова |
| 7. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения. | До 01.04.2018 г. | Специалист 1 категории администрации Н.А. Федотова |
| 8. | Организовать отключение газоснабжение и энергоснабжение в подтопляемых домовладениях. | в период прохождения паводка | И.О. Главы поселения Е.П. Калинина |
| 9. | Организовать оказание медицинской помощи в районах затопления. | в период прохождения паводка | Заведующая ФАП х. Среднецарицынского С.С. Крестьянинова |
| 10. | Организовать сохранность общественного порядка и охрану материальных ценностей на объектах затопления. | в период прохождения паводка | УУП ОУПП и ПДН отдела МВД России по Серафимовичскому району, старший лейтенант полиции Е.П. Шолохов |
| 11. | Создать резерв транспортных средств, для эвакуации населения и животных с подтопляемой территории. | До 01.04.2018 г. | И.О. Главы поселения Е.П. Калинина |